THE NEXUS BATTLES VI

Return of the Warriors

Product Backlog

Lista única priorizada · 84 historias de usuario · Versión 3.9

Grupo 2 — grupo Thomas   ·   Vortex Play

Contenido, Simulación y Progresión

Módulos: M04 · M05 · M08 · M10 · M11

Proyecto Integrador II · UPB Bucaramanga · Versión 3.9 · 24 de agosto de 2026

Resumen general

Historias totales: 84   ·   Esfuerzo total estimado: 262 (HU-MIS-019 y HU-MIS-020 sin estimar)   ·   Fuente de validación: Proyecto Integrador II

Épicas

E01 — Inventario y Vitrina del Jugador

Esta épica reúne las funcionalidades que permiten al jugador consultar, buscar y administrar los elementos de su inventario, visualizar sus detalles, reconocer su estado y equipar a sus héroes respetando los límites establecidos. Su objetivo es facilitar la organización y utilización de los productos obtenidos dentro del juego. Esta capacidad contribuye a que el jugador prepare sus héroes y acceda de manera clara a los recursos necesarios para participar en combates y misiones.

E02 — Héroes, Estadísticas y Progresión

Esta épica comprende la gestión de los prototipos de héroes, sus estadísticas, niveles, experiencia, puntos de poder, acciones especiales y habilidades épicas. Su objetivo es permitir que los héroes evolucionen conforme el jugador participa en el juego y que sus características se apliquen correctamente durante los combates. Aporta valor al ofrecer una progresión visible y diferenciada para cada tipo de héroe.

E03 — Administración del Catálogo y Comunicación

Esta épica agrupa las funcionalidades necesarias para crear, modificar, suspender y administrar los productos del catálogo general del juego. Incluye el control del tiraje, los productos de pago en moneda real, los recursos gráficos, las versiones de diseño, la confirmación de acciones críticas y la gestión de anuncios y banners. Su objetivo es permitir que los administradores mantengan actualizado el contenido ofrecido a los jugadores sin modificar directamente el sistema.

E04 — Motor de Combate y Efectos Aleatorios

Esta épica reúne las reglas necesarias para ejecutar los combates: orden aleatorio e invariable de turnos, una acción por turno con duración equitativa, comparación entre ataque y defensa, tabla de 8.000 filas con índice pseudoaleatorio de distribución normal, influencia del equipamiento, protección entre aliados, condición de finalización y botín por tasa de caída. Incorpora además la regla de equipamiento en combate corregida por el cliente el 2026-07-29: las armas sí pueden cambiarse y hacerlo consume el turno completo, los ítems no se cambian, y el cambio de armadura se deniega mientras el cliente no resuelva la aclaración pendiente.

E05 — Catálogo y Ciclo de Vida de Misiones

Esta épica comprende la publicación, consulta, selección, configuración y matriculación de misiones. Incluye las categorías de Historia, Desafío y Exploración, la definición de objetivos y recompensas, los estados de las misiones, el bloqueo temporal del héroe y el desarrollo de las dos misiones asignadas al grupo. Su objetivo es permitir que el jugador seleccione y complete misiones de acuerdo con su progreso y las condiciones establecidas.

E06 — Simulación Automática e Inteligencia Artificial

Esta épica agrupa las funcionalidades que permiten configurar rotaciones de habilidades, aplicar su orden de prioridad y ejecutar automáticamente los enfrentamientos de una misión. Incluye el comportamiento de los enemigos, la reutilización de las reglas del motor de combate, la aparición de enemigos Máster y el procesamiento de las misiones, aunque el jugador cierre el navegador. Su objetivo es ofrecer misiones que puedan desarrollarse automáticamente respetando la estrategia configurada por el jugador.

E07 — Recompensas, Progresión y Logros

Esta épica reúne las funcionalidades relacionadas con los resultados obtenidos por el jugador después de completar combates y misiones. Incluye los reportes, la entrega de recompensas, el historial de misiones, los niveles de dificultad, la experiencia, los logros, los títulos, las insignias y la consulta del progreso. Su objetivo es reconocer el avance del jugador y permitirle consultar de manera clara lo que ha conseguido dentro del juego.

E09 — Aseguramiento de Calidad y Despliegue

Esta épica reúne lo que el cliente puede comprobar por sí mismo sobre la calidad del incremento: los dos flujos completos del producto automatizados, el comportamiento en producción con evidencia y cobertura medida, la estabilidad durante una prueba prolongada, las latencias objetivo y la resiliencia ante aumentos de carga. El trabajo técnico que las hace posibles (marco de pruebas, integración continua, entorno reproducible y despliegue) no figura como historia: se desglosa como tareas de las historias que lo requieren.

Notas de la versión: la épica E08 se retiró el 2026-08-24 por corrección del cliente (lo técnico se desglosa como tareas de las historias); su número se conserva por trazabilidad. Historias retiradas en la 3.8: HU-HER-011 (absorbida por HU-SIM-006), HU-MIS-014, HU-PRD-006, HU-REC-003, HU-REC-006 y HU-REC-008; sus códigos no se reutilizan. HU-MIS-019 y HU-MIS-020 quedan pendientes de estimación y dependencias en el Sprint Planning.

# Product Backlog Priorizado

| # | Código / fuente | Historia de usuario y criterios de aceptación | Dependencias | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-HER-001 E02 Proyecto Integrador II §6.1.1, p.25 | Selección de héroe Como jugador, quiero elegir dentro de los héroes disponibles en el juego, para jugar con el estilo que prefiero. Criterios de aceptación • Dado el catálogo de héroes disponibles, cuando el jugador lo consulta, entonces se presentan todos los prototipos definidos en ese momento, sin que el sistema fije de antemano su cantidad. • Dado un prototipo del catálogo, cuando el jugador abre su ficha, entonces se muestra su nombre, su tipo y el conjunto de acciones especiales que le corresponden. • Dados los prototipos que el cliente tiene definidos hoy (Guerrero Tanque, Guerrero Armas, Mago Fuego, Mago Hielo, Pícaro Veneno, Pícaro Machete, Chamán y Médico), cuando se contrastan con la Tabla 5 de Proyecto Integrador II, entonces coinciden en nombre y descripción. | — | 5 Medio-alto |
| 2 | HU-HER-002 E02 Proyecto Integrador II §6.1.1, pp.25-26 | Estadísticas base del héroe Como jugador, quiero que mi héroe tenga las estadísticas que define el juego para su tipo, para que su desempeño en combate sea el esperado. Criterios de aceptación • Dado un héroe de nivel 1, cuando se consultan sus estadísticas, entonces los valores de Poder, Vida, Defensa, Ataque, Daño y/o Sanar corresponden con la Tabla 6 para su prototipo. • Dado un Chamán o Médico, cuando se consultan sus capacidades, entonces no posee estadísticas ofensivas de Ataque y Daño y utiliza la estadística Sanar según la Tabla 6. • Dado cualquiera de los otros seis prototipos, cuando se consultan sus capacidades, entonces utiliza Ataque y Daño y no la estadística Sanar. | HU-HER-001 | 5 Medio-alto |
| 3 | HU-HER-003 E02 Proyecto Integrador II §6.1.1, p.26 | Subida de nivel por experiencia Como jugador, quiero que mi héroe suba de nivel al acumular experiencia, para que se vuelva más fuerte a medida que juego. Criterios de aceptación • Dado un héroe de nivel N, cuando se calcula la experiencia requerida para alcanzar el siguiente nivel, entonces se aplica Experiencia = 100 × 1,2^(N−1). • Dado un héroe que progresa, cuando aumenta su nivel, entonces parte del nivel 1 y nunca supera el nivel 8. | HU-HER-002 | 3 Medio |
| 4 | HU-HER-004 E02 Proyecto Integrador II §6.1.1, p.26 | Experiencia por enemigo derrotado Como jugador, quiero recibir experiencia cada vez que derroto a un enemigo, para que mi héroe avance con lo que consigo peleando. Criterios de aceptación • Dado un enemigo no jugador derrotado, cuando se calcula la experiencia obtenida, entonces se aplica la fórmula 10 × 1,2^(1d8). • Dado el lanzamiento 1d8, cuando se determina su valor, entonces corresponde al resultado de un dado de ocho caras utilizado en la fórmula de experiencia. | HU-HER-003 | 2 Medio-bajo |
| 5 | HU-HER-005 E02 Proyecto Integrador II §6.1.1, p.26 | Consumo y recuperación de poder Como jugador, quiero que el poder de mi héroe se consuma y se recupere según las reglas, para poder planear cuándo usar sus acciones especiales. Criterios de aceptación • Dado un héroe en combate, cuando transcurre un turno, entonces recupera dos puntos de poder conforme a la regla definida por el proyecto. • Dado un combate que finaliza, cuando se cierra, entonces el poder del héroe se recupera instantáneamente. • Dado un héroe sin poder suficiente para una acción, cuando intenta ejecutarla, entonces su ataque se reduce al valor base. | HU-HER-002 | 3 Medio |
| 6 | HU-HER-006 E02 Proyecto Integrador II §6.1.2, p.27; RC-01 sesión 2026-07-29 | Consulta de acciones especiales Como jugador, quiero consultar las tres acciones especiales de mi tipo de héroe con su costo y su efecto, para saber con qué cuento antes de pelear. Criterios de aceptación • Dado cualquiera de los prototipos de héroe disponibles, cuando se consultan sus acciones especiales, entonces dispone de exactamente 3, cada una con su costo en puntos de poder y su efecto. • Dadas las 24 acciones cargadas, cuando se contrastan con la Tabla 7 del documento del cliente, entonces coinciden en costo y en efecto. • Dado un héroe, cuando se consultan sus acciones disponibles, entonces dispone de la primera desde el nivel 1, de la segunda desde el nivel 4 y de la tercera desde el nivel 8. | HU-HER-001 | 3 Medio |
| 7 | HU-HER-007 E02 Proyecto Integrador II §6.1.2, p.27 | Resolución de acciones especiales Como jugador, quiero que mis acciones especiales se resuelvan con su efecto escalado a mi nivel y queden en carga después de usarlas, para tener que administrar cuándo las gasto. Criterios de aceptación • Dada una acción especial ejecutada, cuando avanza el turno, entonces su efecto deja de aplicarse, pues solo rige durante el turno en que fue ejecutada. • Dada una acción especial recién ejecutada, cuando se intenta reutilizarla dentro de su turno de carga, entonces el sistema la rechaza indicando los turnos restantes. • Dado un héroe de nivel N, cuando ejecuta una acción especial, entonces su efecto se multiplica por N. | HU-HER-005 · HU-HER-006 · HU-HER-003 | 3 Medio |
| 8 | HU-HER-008 E02 Proyecto Integrador II §6.1.1-6.1.2, pp.26-27 | Escalado de estadísticas por nivel Como jugador, quiero que el nivel de mi héroe multiplique sus estadísticas y sus efectos, para que subir de nivel se note de verdad en el combate. Criterios de aceptación • Dado un héroe recién creado, cuando se consulta su nivel, entonces es 1, y avanza progresivamente hasta el nivel máximo establecido. • Dado un héroe de nivel N, cuando se calculan sus estadísticas y los efectos de sus acciones especiales, entonces N actúa como factor multiplicador de ambos. • Dado un héroe con equipamiento, cuando se calcula su valor efectivo, entonces el multiplicador de nivel y los modificadores de equipamiento se aplican siempre en el mismo orden, fijado por pruebas. | HU-HER-002 · HU-HER-003 | 2 Medio-bajo |
| 9 | HU-HER-009 E02 Proyecto Integrador II §6.1.2, p.31 | Uso de habilidades épicas Como jugador, quiero usar mis habilidades épicas sin gastar poder, pero con recarga, para que sean fuertes sin volverse la única jugada posible. Criterios de aceptación • Dada una habilidad épica, cuando el héroe la ejecuta, entonces no se descuenta ningún punto de poder. • Dada una habilidad épica ejecutada, cuando se intenta reutilizarla dentro de sus 2 turnos de recarga, entonces el sistema la rechaza indicando los turnos restantes. • Dado un héroe que no posee la habilidad épica, cuando intenta ejecutarla, entonces el sistema rechaza la ejecución. | HU-HER-001 | 3 Medio |
| 10 | HU-HER-010 E02 Proyecto Integrador II §6.1.2, p.31 | Bonificación de épica por tipo de héroe Como jugador, quiero que una habilidad épica rinda más en manos del héroe de su tipo, para que conseguir la épica de mi propio prototipo valga la pena. Criterios de aceptación • Dada una habilidad épica, cuando la usa un héroe de su tipo correspondiente, entonces aplica el efecto épico potenciado definido en la Tabla 20. • Dada esa misma épica utilizada por otro tipo de héroe, cuando se resuelve, entonces aplica el efecto general definido en la Tabla 20. • Dadas las épicas de Chamán y Médico, cuando se resuelven, entonces se respetan los efectos específicos indicados en la Tabla 20, donde el efecto general figura como no aplicable. | HU-HER-009 | 2 Medio-bajo |
| 11 | HU-PRD-001 E03 Proyecto Integrador II §7.2.1, p.36 | Creación de productos del catálogo Como administrador, quiero crear productos indicando todos sus atributos, para ampliar el catálogo del juego sin tener que tocar la base de datos a mano. Criterios de aceptación • Dado un administrador, cuando crea un producto, entonces indica nombre, imagen, descripción, habilidades, efectos, tipo, cantidad, precio en créditos, precio en moneda real y estado de disponibilidad. • Dado un tipo elegido entre héroe, habilidad, arma, armadura, ítem y épica, cuando se abre el formulario, entonces solicita únicamente los atributos que aplican a ese tipo. • Dado un campo obligatorio ausente, un precio negativo o un tipo fuera de los seis admitidos, cuando se envía la creación, entonces no se crea el producto y se indica cuál es el problema. • Dado un usuario sin rol de administrador, cuando intenta crear un producto, entonces la creación no se realiza y se le informa que no tiene permiso para esa acción | — | 5 Medio-alto |
| 12 | HU-PRD-002 E03 Proyecto Integrador II §7.2.1, p.36 | Tiraje limitado de un producto Como administrador, quiero fijar cuántas unidades existen de un producto, para poder lanzar ediciones limitadas y que se agoten solas. Criterios de aceptación • Dada una cantidad positiva, cuando se registra, entonces representa las unidades exactas disponibles del producto; y dado el valor -1, entonces lo identifica como de disponibilidad ilimitada. • Dado un producto limitado sin unidades restantes, cuando se intenta adquirir, entonces el sistema lo impide e informa que está agotado. • Dadas dos adquisiciones simultáneas de la última unidad, cuando se resuelven, entonces solo una prospera y la otra se rechaza. | HU-PRD-001 | 3 Medio |
| 13 | HU-PRD-003 E03 Proyecto Integrador II §7.2.1; §7.2.5, pp.36-37 | Modificación de producto y propagación Como administrador, quiero modificar un producto y que el cambio alcance también a las copias que ya tienen los jugadores, para corregir errores de balance sin dejar versiones viejas circulando. Criterios de aceptación • Dado un administrador, cuando modifica un producto, entonces puede cambiar imágenes, estadísticas base, habilidades, efectos, descripción, atributos de combate, cantidad y precios. • Dado un cambio confirmado, cuando se aplica, entonces se propaga a las unidades que ya están en los inventarios de los jugadores, y todo cambio significativo genera antes el respaldo del estado previo. • Dada una propagación que falla, cuando se detecta, entonces la operación se revierte por completo y ningún inventario queda a medio actualizar. | HU-PRD-001 | 5 Medio-alto |
| 14 | HU-PRD-004 E03 Proyecto Integrador II §7.2.1, p.36 | Suspensión y reactivación de producto Como administrador, quiero suspender un producto sin borrarlo y poder reactivarlo, para retirarlo de circulación sin castigar a quien ya lo compró. Criterios de aceptación • Dado un producto suspendido, cuando un jugador intenta adquirirlo, entonces la adquisición se impide, y el producto permanece en los inventarios de quienes ya lo poseen. • Dado un producto suspendido, cuando se consulta la base de datos, entonces su registro sigue existiendo y no ha sido eliminado. • Dado un producto suspendido, cuando un administrador lo reactiva, entonces vuelve a estar disponible. | HU-PRD-001 | 3 Medio |
| 15 | HU-PRD-005 E03 Proyecto Integrador II §7.2.2, p.37 | Productos premium en moneda real Como administrador, quiero gestionar productos premium adquiribles en moneda real, para ofrecer a los jugadores contenido exclusivo sin abrir una forma de revenderlo entre ellos en la subasta. Criterios de aceptación • Dado un producto de pago en moneda real, cuando se muestra en el sistema, entonces queda claramente identificado como producto premium. • Dado un producto premium, cuando se intenta comercializar en la subasta entre jugadores, entonces la operación no se permite. • Dada una adquisición de un producto premium, cuando se procesa, entonces utiliza una pasarela de pago segura simulada y mantiene un registro detallado de la transacción. | HU-PRD-001 | 5 Medio-alto |
| 16 | HU-PRD-007 E03 Proyecto Integrador II §7.2.5, p.37 | Reversión de cambios con auditoría Como administrador, quiero deshacer un cambio que salió mal y que quede constancia de quién hizo qué, para responder por las modificaciones del catálogo. Criterios de aceptación • Dado un error detectado durante la aplicación de un cambio, cuando se identifica, entonces el sistema ofrece revertir al estado respaldado. • Dada una reversión ejecutada, cuando concluye, entonces el producto y sus unidades en los inventarios quedan en el estado previo exacto. • Dado cualquier cambio sobre productos, cuando se aplica, entonces queda en el registro de auditoría con su autor, fecha y producto afectado, y ese registro no puede modificarse ni eliminarse. | 3 | 3 Medio |
| 17 | HU-PRD-008 E03 Proyecto Integrador II §7.2, p.35 | Panel de estado del catálogo Como administrador, quiero un panel con el total de productos, su distribución por categoría y su disponibilidad, para saber de un vistazo cómo está el catálogo. Criterios de aceptación • Dado el módulo de administración, cuando se abre su vista principal, entonces muestra la cantidad total de productos del catálogo global. • Dado el panel cargado, cuando se consulta, entonces presenta la distribución por las categorías héroe, habilidad, arma, armadura, ítem y épica, y el recuento por estado activo, único y suspendido. • Dado un cambio aplicado al catálogo, cuando se recarga el panel, entonces sus cifras reflejan el estado actualizado. | — | 2 Medio-bajo |
| 18 | HU-PRD-009 E03 Proyecto Integrador II §7.2.3, p.37 | Recursos gráficos del producto Como administrador, quiero cargar y administrar las imágenes, iconos y animaciones de un producto, para componer su aspecto sin depender de un diseñador externo. Criterios de aceptación • Dado un administrador, cuando carga imágenes, iconos o animaciones, entonces quedan asociados al producto. • Dado un recurso ya asociado, cuando se reemplaza o se elimina, entonces el cambio se refleja en el producto. • Dado un recurso que no cumple el formato o el tamaño admitidos, cuando se carga, entonces se rechaza indicando el requisito incumplido. | HU-PRD-001 | 3 Medio |
| 19 | HU-PRD-010 E03 Proyecto Integrador II §7.2.3, p.37 | Vista previa antes de publicar Como administrador, quiero ver cómo quedará el producto antes de publicar el cambio y poder descartarlo, para no exponer a los jugadores un diseño a medias. Criterios de aceptación • Dado un cambio pendiente de publicar, cuando el administrador abre la previsualización, entonces muestra el aspecto del producto tal como lo verá el jugador. • Dados los cambios previsualizados, cuando el administrador los descarta, entonces el aspecto publicado permanece intacto. • Dados los cambios previsualizados, cuando el administrador los confirma, entonces el nuevo aspecto sustituye al publicado. | HU-PRD-009 | 2 Medio-bajo |
| 20 | HU-PRD-011 E03 Proyecto Integrador II §7.2.3, p.37 | Versiones del diseño de producto Como administrador, quiero consultar las versiones anteriores del diseño de un producto, para volver atrás cuando algo no queda bien. Criterios de aceptación • Dado un producto con cambios de diseño anteriores, cuando se abre su historial, entonces lista las versiones previas con su fecha y su autor. | HU-PRD-009 · HU-PRD-010 | 3 Medio |
| 21 | HU-PRD-012 E03 Proyecto Integrador II §7.2.3, p.37 | Exportación e importación de plantillas de diseño Como administrador, quiero exportar e importar plantillas de diseño de producto, para reutilizar trabajo entre productos. Criterios de aceptación • Dada una plantilla de diseño exportada, cuando se importa sobre otro producto, entonces se le aplica. • Dada una plantilla con formato inválido, cuando se importa, entonces se rechaza sin alterar el producto. | 1 | 2 Medio-bajo |
| 22 | HU-PRD-013 E03 Proyecto Integrador II §7.2.4, p.37 | Gestión de banners y anuncios Como administrador, quiero crear, programar, editar y retirar los mensajes de los banners, para comunicar eventos y misiones nuevas a los jugadores en el momento adecuado. Criterios de aceptación • Dado un administrador, cuando crea un mensaje de banner, entonces indica su contenido, su fecha de publicación y su periodo de vigencia. • Dado un mensaje con vigencia en curso, cuando se carga el banner, entonces se muestra. • Dado un mensaje vencido o programado a futuro, cuando se carga el banner, entonces no se muestra a ningún jugador. | — | 3 Medio |
| 23 | HU-PRD-014 E03 Proyecto Integrador II §7.2.4, p.37 | Alertas de cambios del catálogo Como jugador, quiero recibir alertas al iniciar sesión sobre cambios relevantes del catálogo, para conocer nuevos productos, modificaciones, suspensiones, reactivaciones y cambios de balance. Criterios de aceptación • Dado un jugador que inicia sesión, cuando existen cambios relevantes, entonces recibe alertas sobre nuevos productos, modificaciones, productos suspendidos o reactivados y cambios en el balance del juego. • Dada una alerta, cuando se muestra, entonces incluye una descripción clara del cambio y la fecha de implementación. | HU-PRD-001 · HU-PRD-003 · HU-PRD-004 | 3 Medio |
| 24 | HU-INV-001 E01 Proyecto Integrador II §7.1, p.34 | Vitrina del inventario Como jugador, quiero ver mi inventario de personajes e ítems en una vitrina web que se adapte a mi pantalla, para revisar lo que tengo sin perder información ni tener que desplazarme de lado. Criterios de aceptación • Dada la vitrina a una resolución de 1360 x 768 píxeles, cuando se carga una página, entonces muestra exactamente 16 productos y se ve completa, sin desplazamiento horizontal. • Dada una resolución inferior, cuando se carga la vitrina, entonces el contenido se reorganiza y todo texto e icono permanece legible. • Dado un jugador sin productos, cuando abre la vitrina, entonces se muestra un estado vacío explicativo en lugar de un error. | — | 5 Medio-alto |
| 25 | HU-INV-011 E01 Proyecto Integrador II §7.1, p.34 | Paginación del inventario Como jugador, quiero un control de paginación que me muestre hasta diez páginas a la vez y flechas para alcanzar las demás, para moverme por un inventario grande sin perderme. Criterios de aceptación • Dado un inventario con varias páginas, cuando se muestra el control de paginación, entonces presenta hasta 10 casillas numeradas de forma simultánea y marca la de la página activa. • Dadas páginas fuera del rango visible, cuando se muestra el control, entonces aparecen flechas de navegación a izquierda o derecha y la ventana de casillas se desplaza al avanzar. • Dado un jugador con filtros o texto de búsqueda aplicados, cuando cambia de página, entonces esos criterios se conservan. | HU-INV-001 | 2 Medio-bajo |
| 26 | HU-INV-013 E01 Proyecto Integrador II §7.1, p.34 | Resaltado del producto al señalar Como jugador, quiero que el producto se resalte cuando pongo el puntero encima, para saber sin dudas sobre cuál voy a hacer clic. Criterios de aceptación • Dada una tarjeta de producto, cuando el puntero entra en ella, entonces cambia de estado visual de forma perceptible, y vuelve a su estado normal al salir. • Dado un elemento enfocado mediante navegación por teclado, cuando recibe el foco, entonces se le aplica el mismo realce. • Dado el realce aplicado, cuando se observa la cuadrícula, entonces no se altera la posición ni el tamaño de las demás tarjetas. | HU-INV-001 | 1 Bajo |
| 27 | HU-INV-002 E01 Proyecto Integrador II §7.1, p.34 | Búsqueda en el inventario Como jugador, quiero buscar productos de mi inventario a partir de la información registrada de cada producto, para localizar rápidamente un elemento concreto. Criterios de aceptación • Dado un criterio de búsqueda, cuando el jugador ingresa al menos cuatro caracteres, entonces la búsqueda utiliza mecanismos de indexación para identificar productos coincidentes. • Dado un producto del inventario, cuando se realiza la búsqueda, entonces puede ser localizado utilizando la información registrada para ese producto. | HU-INV-001 | 3 Medio |
| 28 | HU-INV-003 E01 Proyecto Integrador II §7.1, p.34 | Creación y edición de elementos propios Como jugador, quiero crear y modificar los personajes e ítems de mi propio inventario, para armar mi colección como yo la quiero. Criterios de aceptación • Dado un jugador autenticado, cuando crea o modifica un elemento de su inventario, entonces el cambio queda persistido y se refleja en la vitrina. • Dado un jugador que intenta operar sobre el inventario de otro, cuando lo intenta, entonces la operación no se realiza y se le informa que no tiene permiso sobre ese inventario. • Dada una escritura que falla a mitad de la operación, cuando se resuelve, entonces el inventario queda en su estado previo completo, sin cambios parciales. | HU-INV-001 | 5 Medio-alto |
| 29 | HU-INV-005 E01 Proyecto Integrador II §6.1.2, pp.28-31 | Equipamiento con límites Como jugador, quiero equipar a mi héroe respetando los límites del juego, para prepararlo sin poder hacer trampa poniéndole más equipo del permitido. Criterios de aceptación • Dado un héroe, cuando se equipa, entonces puede llevar como máximo dos armas simultáneamente. • Dado un héroe, cuando se equipa, entonces puede llevar hasta seis partes de armadura de los tipos Casco, Pecho, Guantes, Brazaletes, Pantalón y Zapatos. • Dado un héroe, cuando se equipa, entonces puede llevar como máximo dos ítems simultáneamente. | HU-INV-003 · HU-HER-001 · HU-PRD-001 | 5 Medio-alto |
| 30 | HU-INV-006 E01 Proyecto Integrador II §6.1.2, pp.28-31 | Efecto del equipamiento en estadísticas Como jugador, quiero que el equipamiento modifique las estadísticas y efectos de mi héroe conforme a las tablas del juego, para que las mejoras equipadas tengan efecto real en combate. Criterios de aceptación • Dado un arma, armadura o ítem equipado, cuando se calculan las características del héroe, entonces se aplican los efectos definidos para ese objeto en las Tablas 8 a 19. • Dado un objeto que deja de estar equipado, cuando se recalculan las características del héroe, entonces dejan de aplicarse los efectos de ese objeto. | HU-INV-005 · HU-HER-002 | 2 Medio-bajo |
| 31 | HU-INV-007 E01 Proyecto Integrador II §7.1, p.34 | Ficha de detalle del producto Como jugador, quiero abrir un producto de mi inventario y ver su ficha completa con la valoración y los comentarios, para decidir si me conviene equiparlo, usarlo o venderlo. Criterios de aceptación • Dado un producto del inventario, cuando el jugador abre su detalle, entonces se muestran nombre, imagen, descripción, habilidades y efectos. • Dado el detalle del producto, cuando se carga la información social, entonces se muestra la calificación promedio en cinco estrellas y el hilo de comentarios asociado. | HU-INV-001 | 3 Medio |
| 32 | HU-INV-004 E01 Proyecto Integrador II §7.1-7.1.1, pp.34-35 | Barra superior de navegación Como jugador, quiero una barra superior con la búsqueda y los accesos a todas las secciones del juego, para moverme entre ellas desde cualquier pantalla. Criterios de aceptación • Dada cualquier pantalla del alcance del grupo, cuando se carga, entonces presenta la barra superior con la búsqueda de productos y los accesos a Jugar online, Misiones, Torneo, Mi inventario, Subasta y Mi Cuenta. • Dado un acceso de la barra, cuando el jugador lo pulsa, entonces navega a la sección correspondiente y el acceso queda marcado como activo. • Dado un visitante no autenticado, cuando abre Mi Cuenta, entonces se le ofrece únicamente la opción de registro. | HU-INV-001 | 2 Medio-bajo |
| 33 | HU-JUE-001 E04 Proyecto Integrador II §6.1.3, p.31 | Sorteo del orden de turnos Como jugador, quiero que el orden de turnos se sortee al empezar y no cambie durante la partida, para que la batalla sea justa y previsible. Criterios de aceptación • Dado un combate que se inicia, cuando se determina la secuencia, entonces el orden de turnos se sortea aleatoriamente entre todos los participantes. • Dada la secuencia establecida, cuando avanza el combate, entonces se mantiene sin modificaciones hasta su finalización. • Dado un conjunto de ejecuciones del sorteo suficiente para el análisis estadístico, cuando se analizan, entonces cada participante ocupa cada posición con frecuencia estadísticamente equivalente. | HU-HER-001 | 3 Medio |
| 34 | HU-JUE-002 E04 Proyecto Integrador II §6.1.3, p.31 | Acción única por turno Como jugador, quiero ejecutar una sola acción en mi turno y que todos dispongan del mismo tiempo, para que nadie tenga ventaja por rapidez. Criterios de aceptación • Dado un participante en su turno, cuando ejecuta una acción, entonces no puede ejecutar una segunda acción en ese mismo turno. • Dada una partida en curso, cuando avanzan los turnos, entonces todos los participantes disponen de una duración equitativa para actuar. | HU-JUE-001 | 2 Medio-bajo |
| 35 | HU-JUE-007 E04 Proyecto Integrador II RC-02 · sesión 2026-07-29 | Tope de tiempo de partida y turno Como jugador, quiero que la partida y cada turno tengan un tope de tiempo, para que nadie pueda alargar el combate indefinidamente ni dejarme esperando. Criterios de aceptación • Dada una partida en curso, cuando se cumplen 6 minutos, entonces la partida termina y gana quien conserve más vida. • Dado un jugador que permanece inactivo durante 1 minuto, cuando vence ese plazo, entonces pierde la partida completa y no solo el turno; en combate por equipos, su inactividad hace perder a todo el equipo. • Dado un empate exacto en vida al cumplirse el tiempo, cuando se cierra la partida, entonces se aplica el criterio de desempate documentado y las recompensas se resuelven igual que en cualquier cierre. | HU-JUE-001 · HU-JUE-002 | 5 Medio-alto |
| 36 | HU-JUE-009 E04 Proyecto Integrador II RC-08 · sesión 2026-07-29 | Límite de un sanador por equipo Como jugador, quiero que ningún equipo pueda formarse solo con sanadores, para que las partidas no se vuelvan interminables. Criterios de aceptación • Dada la composición de un equipo, cuando incluye más de un Chamán o Médico, entonces se rechaza; y se acepta cuando incluye uno solo. • Dada la validación de composición, cuando la consumen los módulos de Jugar online y Torneo, entonces se expone como servicio con su contrato publicado. • Dado un enfrentamiento individual, cuando participa un sanador, entonces se rige por un parámetro propio, independiente de la regla del sanador único. | HU-HER-001 | 3 Medio |
| 37 | HU-JUE-003 E04 Proyecto Integrador II §6.1.4, pp.32-33 | Resolución de ataque contra defensa Como jugador, quiero que mi ataque tenga efecto solo si supera la defensa del rival y que entonces el resultado salga de la tabla de efectos del juego, para que el combate tenga la táctica y la incertidumbre que define el diseño. Criterios de aceptación • Dado un ataque cuyo valor no supera la defensa del adversario, cuando se resuelve, entonces no se produce ningún efecto. • Dado un ataque que supera la defensa, cuando se resuelve, entonces se selecciona una fila de una tabla de control de 8.000 filas y se aplica el efecto asociado. • Dado el índice utilizado para seleccionar la fila, cuando se genera, entonces corresponde a una variable pseudoaleatoria de alta precisión que sigue una distribución normal. | HU-JUE-001 · HU-JUE-002 · HU-HER-002 | 5 Medio-alto |
| 38 | HU-JUE-004 E04 Proyecto Integrador II §6.1.4, p.33 | Influencia del equipamiento en los efectos Como jugador, quiero que mi equipamiento cambie de verdad las probabilidades de mis efectos, para que invertir en equipo tenga consecuencia real en el combate. Criterios de aceptación • Dado un efecto del equipamiento que incrementa una categoría de la tabla, cuando se recalcula la distribución, entonces ese incremento se descuenta de la categoría “No causar daño”. • Dada la tabla recalculada, cuando se verifica, entonces conserva 8.000 filas y respeta el orden de efectos definido para el personaje. | HU-JUE-003 · HU-INV-005 · HU-INV-006 | 3 Medio |
| 39 | HU-JUE-005 E04 Proyecto Integrador II §6.1.3, pp.31-32 | Condición de fin de partida Como jugador, quiero que la partida termine cuando queda un solo superviviente o un solo equipo, para que el resultado quede claro y se cierre el combate. Criterios de aceptación • Dado un héroe cuyos puntos de vida se reducen a cero, cuando se resuelve la acción, entonces queda declarado fallecido y deja de participar. • Dado un combate individual con un único héroe activo, o un combate cooperativo con un único equipo con héroes activos, cuando se evalúa el estado, entonces la partida finaliza. • Dada una partida finalizada, cuando se intenta ejecutar una acción, entonces el sistema la rechaza. | HU-JUE-003 | 2 Medio-bajo |
| 40 | HU-JUE-006 E04 Proyecto Integrador II §6.1.2 · RF-MOT-28 (RC corregido) | Cambio de equipamiento iniciado el combate Como jugador, quiero poder cambiar de arma durante el combate a cambio de mi turno, y que el sistema impida cambiar ítems, para que reequiparme tenga un costo real y no se altere el resto de la configuración. Criterios de aceptación • Dado un combate que ya comenzó, cuando el jugador sustituye un arma equipada, entonces el cambio se realiza y consume el turno completo: el héroe no puede atacar ese turno. • Dado un combate que ya comenzó, cuando el jugador intenta cambiar un ítem equipado, entonces el cambio no se permite. • Dado un combate que ya comenzó, cuando el jugador intenta cambiar una pieza de armadura, entonces el sistema lo deniega. | HU-JUE-001 · HU-INV-005 | 2 Medio-bajo |
| 41 | HU-JUE-008 E04 Proyecto Integrador II §6.1.3, p.32 | Sin daño a compañeros de equipo Como jugador en modo cooperativo, quiero que mis ataques no dañen a mis compañeros de equipo, para poder jugar en grupo sin arruinar la partida. Criterios de aceptación • Dado un combate cooperativo, cuando una acción se dirige a un héroe del mismo equipo, entonces no le inflige daño. • Dado un ataque o efecto cuya definición permite expresamente afectar aliados, cuando se resuelve, entonces puede aplicarse según esa excepción. | HU-JUE-003 | 2 Medio-bajo |
| 42 | HU-JUE-010 E04 Proyecto Integrador II §6.1.2, pp.28-31 | Botín por tasa de caída Como jugador, quiero tener la posibilidad de obtener un objeto al derrotar a un enemigo según su tasa de caída, para progresar mediante el botín definido por el juego. Criterios de aceptación • Dado un enemigo derrotado, cuando se evalúa un objeto con tasa de caída definida, entonces su obtención se determina conforme a esa probabilidad. • Dado un objeto susceptible de caída, cuando se obtiene, entonces puede corresponder a un elemento que el enemigo tenía equipado o almacenado en su inventario, según lo indicado por el proyecto. • Dadas las armas, armaduras e ítems definidos en las Tablas 8 a 19, cuando se evalúa su caída, entonces se utilizan las probabilidades establecidas para cada objeto. | HU-JUE-003 · HU-INV-003 · HU-PRD-001 | 3 Medio |
| 43 | HU-JUE-011 E04 Proyecto Integrador II RC-18 · sesión 2026-07-29 | Pérdida de equipo al ser derrotado Como jugador, quiero saber que si pierdo un combate me pueden quitar una pieza de mi equipo, para medir el riesgo antes de aceptar una partida. Criterios de aceptación • Dado un héroe derrotado, cuando se resuelve la pérdida, entonces pierde un único objeto de los que llevaba equipados: el de mayor porcentaje de caída. • Dado un héroe derrotado, cuando se resuelve la pérdida, entonces los objetos guardados en su inventario no se pierden nunca, y tampoco la habilidad épica que llevara equipada. • Dado un combate por equipos, cuando se reparten los objetos caídos entre los vencedores, entonces el reparto es al azar y la transferencia ocurre en una sola operación, sin duplicar ni perder el objeto. | HU-JUE-005 · HU-INV-005 · HU-JUE-010 | 5 Medio-alto |
| 44 | HU-MIS-006 E05 Proyecto Integrador II §7.8.3, p.59 | Consultar el detalle de una misión Como jugador, quiero consultar la información completa de una misión antes de iniciarla, para conocer sus objetivos, requisitos, enfrentamientos y recompensas, y decidir si quiero jugarla. Criterios de aceptación - Dada una misión disponible, cuando el jugador consulta su detalle, entonces el sistema muestra el nombre, la descripción narrativa, los objetivos, la duración estimada, el nivel recomendado y los requisitos previos de la misión. - Dada una misión disponible, cuando el jugador consulta la información de sus enfrentamientos, entonces el sistema muestra los enemigos regulares, el jefe final, la posible aparición de un enemigo Máster, el número de encuentros y la dificultad de la misión. - Dada una misión disponible, cuando el jugador consulta sus recompensas, entonces el sistema muestra los créditos base, las bonificaciones por objetivos, el botín aleatorio, la habilidad épica del Máster cuando corresponda y la experiencia que puede obtener. - Dada una misión que no contempla un enemigo Máster o una habilidad épica asociada, cuando el jugador consulta su detalle, entonces el sistema señala que la aparición de un Máster no aplica y no presenta una habilidad épica como recompensa garantizada. | HU-HER-001 · HU-PRD-001 | 5 Medio-alto |
| 45 | HU-MIS-007 E05 Proyecto Integrador II §7.8.3; §7.8.13, pp.59,66 | Recibir recompensas acordes con la misión Como jugador, quiero que las recompensas de una misión correspondan a su dificultad, duración y objetivos cumplidos, para que el esfuerzo y el tiempo invertidos se vean reflejados en mi progreso. Criterios de aceptación - Dada una misión completada, cuando el sistema calcula sus recompensas, entonces otorga los créditos base, la experiencia y el botín aleatorio definidos para esa misión. - Dada una misión con objetivos que ofrecen bonificaciones, cuando el jugador completa la misión, entonces el sistema añade únicamente las bonificaciones correspondientes a los objetivos que fueron cumplidos. - Dada una misión en la que aparece un enemigo Máster, cuando el jugador lo derrota y completa la misión, entonces el sistema le otorga la habilidad épica asociada a ese Máster, además de las demás recompensas obtenidas. - Dada una misión completada, cuando el sistema determina las recompensas, entonces los valores otorgados coinciden con la configuración aprobada para su dificultad y duración. - Dada una misión completada, cuando se presentan los resultados al jugador, entonces el sistema muestra por separado los créditos, la experiencia, el botín, las bonificaciones obtenidas y la habilidad épica, cuando corresponda. | HU-MIS-006 · HU-PRD-001 | 3 Medio |
| 46 | HU-MIS-003 E05 Proyecto Integrador II §7.8.2, p.58 | Avanzar por las misiones de historia Como jugador, quiero avanzar por las misiones de Historia en el orden establecido, para seguir el hilo narrativo de la campaña y recibir la recompensa de cada misión la primera vez que la complete. Criterios de aceptación • Dada una misión de Historia disponible, cuando el jugador consulta su detalle, entonces el sistema presenta su información narrativa, sus objetivos y su dificultad. • Dada una misión de Historia cuya misión anterior no ha sido completada, cuando el jugador consulta la campaña, entonces la misión permanece bloqueada e indica que debe completar previamente la misión anterior. • Dada una misión de Historia bloqueada, cuando el jugador completa la misión anterior, entonces el sistema desbloquea la siguiente misión de la campaña. • Dada una misión de Historia que el jugador no ha completado anteriormente, cuando la completa por primera vez, entonces el sistema le entrega la recompensa definida para esa misión. • Dada una misión de Historia que ya fue completada y recompensada, cuando el jugador vuelve a completarla, entonces el sistema no entrega nuevamente la recompensa de primera finalización. | HU-MIS-006 | 2 Medio-bajo |
| 47 | HU-MIS-004 E05 Proyecto Integrador II §7.8.2, p.58 | Participar en misiones de desafío Como jugador, quiero participar en misiones de Desafío con requisitos especiales e intentos limitados, para enfrentar contenido de mayor dificultad y obtener las recompensas definidas para este tipo de misión. Criterios de aceptación • Dada una misión de Desafío disponible, cuando el jugador consulta su detalle, entonces el sistema muestra su dificultad, los requisitos especiales de nivel o equipamiento, las recompensas definidas, el límite de intentos y el periodo de renovación correspondiente. • Dada una misión de Desafío disponible y un jugador que cumple los requisitos especiales de nivel y equipamiento, cuando solicita iniciar la misión y todavía tiene intentos disponibles, entonces el sistema le permite comenzarla. • Dada una misión de Desafío y un jugador que no cumple alguno de sus requisitos especiales, cuando intenta iniciarla, entonces el sistema rechaza la solicitud e indica cuáles requisitos de nivel o equipamiento no cumple. • Dada una misión de Desafío en la que el jugador alcanzó el límite de intentos establecido, cuando intenta iniciarla nuevamente dentro del mismo periodo, entonces el sistema rechaza la solicitud e informa que no tiene intentos disponibles. • Dada una misión de Desafío cuyo límite de intentos fue alcanzado, cuando comienza el siguiente periodo de renovación establecido, entonces el sistema restablece los intentos disponibles y permite al jugador volver a iniciar la misión si cumple los demás requisitos. | HU-MIS-006 | 2 Medio-bajo |
| 48 | HU-MIS-005 E05 Proyecto Integrador II §7.8.2, p.58 | Realizar misiones de exploraciones prolongadas Como jugador, quiero enviar a mi héroe a misiones de Exploración de larga duración y consultar su progreso, para participar en varios encuentros y obtener recompensas acumuladas de acuerdo con el avance alcanzado. Criterios de aceptación • Dada una misión de Exploración disponible, cuando el jugador consulta su detalle, entonces el sistema muestra su duración estimada, los requisitos, la cantidad o secuencia de encuentros y las recompensas que puede acumular. • Dada una misión de Exploración disponible, cuando el jugador consulta su duración estimada, entonces esta se encuentra dentro del rango de 24 a 72 horas establecido para este tipo de misión. • Dada una misión de Exploración en curso, cuando el sistema ejecuta la misión, entonces procesa consecutivamente los encuentros definidos para ella y actualiza su progreso después de cada encuentro completado. • Dada una misión de Exploración en curso, cuando el jugador consulta su estado, entonces el sistema muestra el progreso alcanzado, los encuentros completados, el tiempo restante estimado y las recompensas acumuladas hasta ese momento. • Dada una misión de Exploración en curso, cuando se completa uno de sus encuentros, entonces el sistema actualiza las recompensas acumuladas de acuerdo con el progreso alcanzado y con la configuración definida para la misión. • Dada una misión de Exploración, cuando se determina la aparición de sus enemigos, entonces el sistema aplica la probabilidad de aparición de un Máster definida para este tipo de misión. | HU-MIS-006 | 1 Bajo |
| 49 | HU-MIS-001 E05 Proyecto Integrador II §7.8.9, p.63 | Consultar el tablón de misiones Como jugador, quiero consultar un tablón con las misiones organizadas por categoría y su información principal, para compararlas y elegir cuál quiero jugar sin tener que abrirlas una por una. Criterios de aceptación • Dado el tablón de misiones, cuando el jugador lo abre, entonces el sistema organiza las misiones disponibles en las categorías Historia, Desafío y Exploración. • Dada una misión presentada en el tablón, cuando el sistema muestra su tarjeta, entonces incluye su imagen, nombre, descripción breve, dificultad, duración estimada, nivel recomendado y recompensas destacadas. • Dada una misión que se encuentra en curso, cuando se muestra su tarjeta en el tablón, entonces el sistema presenta también el progreso actual de la misión. • Dada una categoría que no tiene misiones disponibles para el jugador, cuando este consulta la categoría, entonces el sistema muestra un estado vacío que informa que no hay misiones disponibles. • Dada una misión presentada en el tablón, cuando el jugador selecciona su tarjeta, entonces el sistema abre el detalle correspondiente a esa misión. | HU-MIS-003 · HU-MIS-004 · HU-MIS-005 | 5 Medio-alto |
| 50 | HU-INV-012 E01 Proyecto Integrador II §7.1, p.34 | Banner de misiones en el inventario Como jugador, quiero ver en mi inventario un banner con las misiones disponibles para mí, para enterarme de qué puedo jugar sin salir de la vitrina. Criterios de aceptación • Dado un jugador con misiones en estado Disponible, cuando abre su inventario, entonces el banner lista esas misiones con su nombre y su imagen. • Dada una misión del banner, cuando el jugador la selecciona, entonces navega al detalle de esa misión dentro del tablón. • Dado un jugador sin misiones disponibles, cuando abre su inventario, entonces el banner no se muestra y la cuadrícula ocupa su lugar. | HU-INV-001 · HU-MIS-001 | 1 Bajo |
| 51 | HU-MIS-002 E05 Proyecto Integrador II §7.8.9, p.63 | Filtrar las misiones del tablón Como jugador, quiero filtrar las misiones del tablón según su dificultad, estado y duración estimada, para encontrar rápidamente una misión que se ajuste a lo que deseo jugar. ### Criterios de aceptación • Dado el tablón de misiones, cuando el jugador aplica un filtro de dificultad, estado o duración estimada, entonces el sistema muestra únicamente las misiones que cumplen la condición seleccionada. • Dado el tablón de misiones, cuando el jugador aplica varios filtros simultáneamente, entonces el sistema muestra únicamente las misiones que cumplen todas las condiciones seleccionadas. • Dado un tablón con filtros aplicados, cuando el jugador consulta los resultados, entonces el sistema mantiene visibles las opciones de filtrado que se encuentran activas. • Dada una combinación de filtros que no produce resultados, cuando el jugador la aplica, entonces el sistema informa que no existen misiones que cumplan las condiciones seleccionadas y ofrece la opción de limpiar los filtros. • Dado un tablón con filtros aplicados, cuando el jugador selecciona la opción de limpiar los filtros, entonces el sistema elimina las condiciones seleccionadas y vuelve a mostrar las misiones disponibles. | HU-MIS-001 | 2 Medio-bajo |
| 52 | HU-MIS-019 E05 Proyecto Integrador II §7.8.9, p.63 | Consultar novedades del tablón Como jugador, quiero consultar en el tablón las misiones destacadas, nuevas, especiales y de tiempo limitado, para identificar rápidamente las novedades disponibles. ### Criterios de aceptación • Dado el tablón de misiones con novedades disponibles, cuando el jugador lo abre, entonces el sistema muestra un banner con las misiones destacadas, las misiones nuevas, los eventos especiales y las misiones de tiempo limitado. • Dadas varias novedades disponibles, cuando el banner se muestra, entonces el sistema las presenta de forma rotativa de acuerdo con el comportamiento aprobado para la interfaz. • Dada una novedad presentada en el banner, cuando el jugador la consulta, entonces el sistema identifica el tipo de novedad correspondiente. • Dada una novedad asociada a una misión, cuando el jugador la selecciona, entonces el sistema abre el detalle de la misión correspondiente. • Dada una misión de tiempo limitado presentada en el banner, cuando el jugador consulta la novedad, entonces el sistema la identifica claramente como contenido de tiempo limitado. |  |  |
| 53 | HU-SIM-001 E06 Proyecto Integrador II §7.8.5, p.60 | Rotaciones de habilidades Como jugador, quiero configurar hasta tres rotaciones de habilidades con prioridad, para decidir la estrategia con la que mi héroe peleará sin mí. Criterios de aceptación • Dado un héroe seleccionado, cuando el jugador configura su comportamiento, entonces puede definir hasta 3 rotaciones de habilidades con prioridad alta, media y baja. • Dada una rotación, cuando se guarda, entonces solo admite habilidades que el héroe seleccionado posee. • Dado un jugador que no configura ninguna rotación, cuando se ejecuta la simulación, entonces se usa el ataque básico como comportamiento por defecto. | HU-HER-005 · HU-HER-006 | 5 Medio-alto |
| 54 | HU-SIM-002 E06 Proyecto Integrador II §7.8.5, p.60 | Respeto de la prioridad configurada Como jugador, quiero que la inteligencia artificial respete el orden de prioridad que le di y ataque igual cuando ninguna rotación sirve, para que la simulación se parezca a como yo jugaría y nunca desperdicie un turno. Criterios de aceptación • Dado un turno de la simulación, cuando se decide la acción, entonces se evalúa primero la Rotación 1 comprobando poder disponible, periodo de espera cumplido y estado de salud; y si no es viable, entonces se evalúa la Rotación 2 y después la 3. • Dado un turno en el que ninguna de las tres rotaciones es viable, cuando se decide, entonces se ejecuta un ataque básico que no consume poder. • Dado el inicio de un nuevo turno de la simulación, cuando la inteligencia artificial debe seleccionar una acción, entonces vuelve a evaluar las rotaciones comenzando por la Rotación 1. | HU-SIM-001 · HU-HER-005 · HU-HER-007 | 5 Medio-alto |
| 55 | HU-SIM-008 E06 Proyecto Integrador II §6.1.3, pp.31-32; §7.8.12, p.65 | Aprendizaje aplicado al comportamiento de la IA Como jugador, quiero que el comportamiento de los personajes controlados por IA se apoye en métodos de aprendizaje profundo, para obtener una experiencia dinámica y desafiante en misiones y enfrentamientos contra la máquina. Criterios de aceptación • Dado un personaje controlado por la computadora, cuando toma decisiones de juego, entonces su comportamiento utiliza un modelo de inteligencia artificial fundamentado en métodos de aprendizaje profundo. • Dado el comportamiento enemigo en misiones, cuando se ejecuta, entonces el modelo elige la siguiente acción respetando la rotación de prioridad configurada y el costo en poder de cada habilidad. • Dado el análisis del modelo, cuando requiere información de partidas, entonces consume los datos almacenados para IA definidos en la infraestructura. | HU-JUE-003 · HU-SIM-001 | 3 Medio |
| 56 | HU-MIS-008 E05 Proyecto Integrador II §7.8.6, p.61 | Validar la aptitud de un héroe para una misión Como jugador, quiero saber antes de iniciar una misión si el héroe seleccionado cumple las condiciones requeridas, para corregir cualquier problema y evitar que el inicio de la misión sea rechazado sin explicación. Criterios de aceptación • Dado un héroe con el mazo completo equipado, que no se encuentra en otra misión activa ni participando en un torneo, cuando el jugador lo selecciona para iniciar una misión, entonces el sistema informa que el héroe cumple las condiciones previas. • Dado un héroe que no tiene el mazo completo equipado, cuando el jugador intenta utilizarlo para iniciar una misión, entonces el sistema impide continuar e informa que debe completar su mazo. • Dado un héroe que se encuentra asignado a otra misión activa, cuando el jugador intenta utilizarlo para iniciar una nueva misión, entonces el sistema impide continuar e informa que el héroe ya está ocupado en una misión. • Dado un héroe que se encuentra participando en un torneo, cuando el jugador intenta utilizarlo para iniciar una misión, entonces el sistema impide continuar e informa que el héroe no está disponible por su participación en el torneo. • Dado un héroe que incumple más de una condición previa, cuando el jugador intenta utilizarlo para iniciar una misión, entonces el sistema presenta las condiciones incumplidas y no permite confirmar el inicio. • Dado un héroe que inicialmente no era apto, cuando el jugador corrige las condiciones incumplidas y vuelve a seleccionarlo, entonces el sistema realiza nuevamente la validación y permite continuar si ya cumple todos los requisitos. | HU-MIS-006 · HU-INV-005 | 3 Medio |
| 57 | HU-MIS-009 E05 Proyecto Integrador II §7.8.6, p.61 | Iniciar misión y reservar el héroe Como jugador, quiero confirmar el inicio de una misión y que el héroe seleccionado quede reservado mientras esta se ejecuta automáticamente, para poder cerrar el navegador y consultar el resultado posteriormente. Criterios de aceptación • Dada una misión disponible y un héroe que cumple las condiciones previas, cuando el jugador confirma el inicio, entonces el sistema cambia la misión al estado En progreso y reserva el héroe seleccionado. • Dada una misión cuyo inicio fue confirmado correctamente, cuando el sistema termina de procesar la solicitud, entonces programa automáticamente su ejecución sin exigir otra acción del jugador. • Dado un héroe reservado en una misión en progreso, cuando el jugador intenta utilizarlo en otro modo de juego, entonces el sistema rechaza la acción e informa que el héroe se encuentra ocupado en una misión. • Dada una misión en progreso, cuando el jugador cierra el navegador y regresa posteriormente, entonces la misión conserva su estado y su ejecución continúa sin depender de que la sesión permanezca abierta. • Dado un fallo al programar la ejecución de la misión, cuando el sistema detecta el error, entonces la misión no queda en estado En progreso, el héroe no queda reservado y el jugador recibe un aviso indicando que el inicio no pudo completarse. • Dado un inicio de misión procesado correctamente, cuando el jugador consulta nuevamente la misión, entonces el sistema muestra que está En progreso y que el héroe seleccionado se encuentra asignado a ella. | HU-MIS-008 · HU-SIM-001 | 5 Medio-alto |
| 58 | HU-MIS-010 E05 Proyecto Integrador II §7.8.7, p.61 | Consultar el estado de mis misiones Como jugador, quiero consultar el estado actual de cada una de mis misiones, para comprender su situación y saber por qué está disponible, bloqueada, en ejecución o finalizada. Criterios de aceptación • Dada una misión asociada al jugador, cuando este consulta su estado, entonces el sistema muestra uno de los siguientes valores: Disponible, Bloqueada, En progreso, Completada, Fallida o Abandonada. • Dada una misión que cumple las condiciones necesarias y todavía no ha sido iniciada, cuando el jugador consulta su estado, entonces el sistema la muestra como Disponible. • Dada una misión de Historia cuya misión anterior no ha sido completada, cuando el jugador consulta su estado, entonces el sistema la muestra como Bloqueada e indica la condición que falta por cumplir. • Dada una misión cuyo inicio fue confirmado correctamente, cuando el jugador consulta su estado, entonces el sistema la muestra como En progreso. • Dada una misión en la que se cumplieron los objetivos requeridos y la ejecución concluyó correctamente, cuando el jugador consulta su estado, entonces el sistema la muestra como Completada. • Dada una misión en la que el héroe fue derrotado antes de completar los objetivos requeridos, cuando concluye su ejecución, entonces el sistema la muestra como Fallida. • Dada una misión en progreso cuya cancelación fue procesada correctamente, cuando el jugador consulta su estado, entonces el sistema la muestra como Abandonada. • Dada una solicitud de cambio de estado que no está permitida, cuando el sistema la procesa, entonces rechaza la transición y conserva el estado anterior de la misión. • Dada una misión cuyo estado cambió, cuando el jugador vuelve a consultar el tablón o el detalle, entonces el sistema muestra el estado actualizado. | HU-MIS-009 | 3 Medio |
| 59 | HU-MIS-011 E05 Proyecto Integrador II §7.8.10, p.64 | Restringir el uso del héroe durante la misión Como jugador, quiero que el héroe asignado a una misión permanezca reservado hasta que esta termine, para evitar utilizarlo simultáneamente en otros modos de juego o modificar su equipamiento durante la ejecución. Criterios de aceptación • Dado un héroe asignado a una misión En progreso, cuando el jugador consulta el héroe o su inventario, entonces el sistema muestra el indicador “En misión”. • Dado un héroe asignado a una misión En progreso, cuando el jugador intenta utilizarlo en una batalla Jugador contra Jugador, entonces el sistema rechaza la acción e informa que el héroe se encuentra ocupado en una misión. • Dado un héroe asignado a una misión En progreso, cuando el jugador intenta utilizarlo en un torneo, entonces el sistema rechaza la acción e informa que el héroe se encuentra ocupado en una misión. • Dado un héroe asignado a una misión En progreso, cuando el jugador intenta modificar su equipamiento, entonces el sistema rechaza la modificación y conserva el equipamiento con el que inició la misión. • Dada una misión que cambia al estado Completada, cuando concluye su ejecución, entonces el sistema libera al héroe asignado y vuelve a mostrarlo como disponible. • Dada una misión cancelada que cambia al estado Abandonada, cuando finaliza el proceso de cancelación, entonces el sistema libera al héroe asignado y vuelve a mostrarlo como disponible. • Dada una misión que cambia al estado Fallida, cuando concluye su ejecución, entonces el sistema libera al héroe asignado y vuelve a mostrarlo como disponible. • Dado un héroe liberado después de finalizar una misión, cuando el jugador intenta utilizarlo en otro modo de juego o modificar su equipamiento, entonces el sistema permite continuar si no existe otra restricción aplicable | HU-MIS-009 · HU-INV-001 | 5 Medio-alto |
| 60 | HU-INV-010 E01 Proyecto Integrador II §7.7.5, p.51 | Bloqueo de producto publicado en subasta Como jugador, quiero que un producto que publique en subasta quede bloqueado en mi inventario, para no venderlo dos veces ni perderlo por error. Criterios de aceptación • Dado un producto publicado en una subasta vigente, cuando se consulta el inventario, entonces figura como no disponible y no puede usarse, modificarse ni eliminarse. • Dado el aviso de cierre o cancelación de la publicación por parte del servicio de subastas, cuando se recibe, entonces el bloqueo se levanta automáticamente. • Dado el servicio de subastas sin responder, cuando se evalúa la disponibilidad, entonces los productos con bloqueo registrado permanecen bloqueados por defecto. | HU-INV-003 | 3 Medio |
| 61 | HU-INV-009 E01 Proyecto Integrador II §7.8.10, p.64 | Marcado de elementos no disponibles Como jugador, quiero que el inventario me marque los elementos que no puedo usar y por qué, para no intentar acciones que van a fallar. Criterios de aceptación • Dado un héroe asignado a una misión activa, cuando se consulta el inventario, entonces aparece con la marca En misión. • Dado cualquier elemento no disponible, cuando se muestra en el inventario, entonces se distingue visualmente de los disponibles. • Dada una misión que se completa o se cancela, cuando concluye, entonces la marca desaparece y el héroe vuelve a mostrarse como disponible. | HU-INV-001 · HU-MIS-011 · HU-INV-010 · HU-PRD-004 | 1 Bajo |
| 62 | HU-INV-008 E01 Proyecto Integrador II §7.1, p.34; §7.7.5, p.51; §7.8.10, p.64 | Eliminación de elementos del inventario Como jugador, quiero eliminar de mi inventario lo que ya no uso, pero que el sistema me frene si el elemento está comprometido, para no romper una misión en curso ni una subasta publicada. Criterios de aceptación • Dado un elemento libre de compromisos, cuando el jugador lo elimina, entonces se retira de su inventario. • Dado un elemento asignado a una misión activa o publicado en una subasta vigente, cuando se intenta eliminar, entonces la eliminación se rechaza indicando el motivo del bloqueo. • Dado un intento de eliminar un elemento de otro jugador, cuando se intenta, entonces la eliminación no se realiza y se le informa que el elemento no le pertenece. | HU-INV-003 · HU-MIS-011 · HU-INV-010 | 2 Medio-bajo |
| 63 | HU-SIM-003 E06 Proyecto Integrador II §7.8.6, p.61; §7.8.12, p.65 | Encadenado automático de combates Como jugador, quiero que la misión encadene sus combates sola con las mismas reglas del juego en línea, para obtener un resultado creíble sin estar presente. Criterios de aceptación • Dada una misión en simulación, cuando se resuelve un combate, entonces utiliza un motor de combate idéntico al empleado en las batallas en línea. • Dados los encuentros de una misión, cuando se ejecutan, entonces la IA controla al héroe y a los enemigos y se aplican las mecánicas estándar y el sistema de efectos aleatorios. • Dado el motor de simulación, cuando procesa los combates, entonces tiene capacidad de ejecutarlos a velocidad acelerada y registra los eventos de combate. | HU-SIM-002 · HU-JUE-003 | 5 Medio-alto |
| 64 | HU-SIM-004 E06 Proyecto Integrador II §7.8.1, p.58; §7.8.12, p.65 | Enemigos controlados por IA Como jugador, quiero que los enemigos sean controlados por inteligencia artificial con estrategias de combate definidas, para que las misiones presenten un comportamiento coherente y desafiante. Criterios de aceptación • Dado un enemigo en una misión, cuando llega su turno, entonces la inteligencia artificial selecciona su acción de acuerdo con la estrategia definida para su comportamiento. • Dada una misión en ejecución, cuando actúan los enemigos, entonces sus decisiones se integran con las mismas reglas de combate que utiliza el resto del juego. | HU-SIM-003 | 3 Medio |
| 65 | HU-SIM-005 E06 Proyecto Integrador II §7.8.4, p.59 | Aparición de enemigos Máster Como jugador, quiero que los enemigos Máster aparezcan de vez en cuando en mis misiones, para tener la emoción de encontrarme uno. Criterios de aceptación • Dada una misión con probabilidad de aparición de Máster, cuando se ejecuta, entonces la aparición del Máster se determina de forma aleatoria conforme a la probabilidad configurada. • Dada una misión larga, cuando se ejecuta, entonces pueden aparecer múltiples enemigos Máster. • Dado cualquier modo de juego distinto de misiones, cuando se procesa, entonces los enemigos Máster no aparecen. | HU-MIS-006 · HU-SIM-003 | 3 Medio |
| 66 | HU-SIM-006 E06 Proyecto Integrador II §6.1.2, p.31; §7.8.4, p.59 | Máster reforzado y obtención de su épica Como jugador, quiero enfrentar a un enemigo Máster claramente más fuerte y obtener su habilidad épica al derrotarlo, para asumir un reto especial y ampliar mi colección de habilidades. Criterios de aceptación • Dado un enemigo Máster, cuando se comparan sus estadísticas con las de los enemigos regulares de la misión, entonces son superiores. • Dado el héroe del jugador, cuando aparece un enemigo Máster, entonces se encuentra dos niveles por encima del jugador y posee una habilidad épica exclusiva. • Dado un enemigo Máster derrotado en una misión, cuando se resuelve el encuentro, entonces el jugador obtiene su habilidad épica. • Dado un modo de juego diferente a Misiones, cuando se desarrolla un enfrentamiento, entonces los enemigos Máster no aparecen ni se obtienen habilidades épicas por esta vía. | HU-SIM-005 · HU-HER-009 | 3 Medio |
| 67 | HU-SIM-007 E06 Proyecto Integrador II §7.8.12, p.65 | Continuidad de misiones en segundo plano Como jugador, quiero que una misión continúe ejecutándose aunque deje de interactuar con ella y conserve su estado, para poder volver después sin perder el progreso alcanzado. Criterios de aceptación • Dada una misión iniciada, cuando el jugador deja de interactuar con ella, entonces la simulación continúa ejecutándose en segundo plano. • Dada una misión activa, cuando el jugador vuelve a consultarla, entonces se conserva el estado alcanzado por la misión. • Dado un error durante la simulación, cuando se produce, entonces la misión puede recuperar un estado válido sin dejar su progreso en una condición inconsistente. • Dada una misión que finaliza mientras se ejecuta en segundo plano, cuando termina, entonces se genera la notificación correspondiente. |  | 5 Medio-alto |
| 68 | HU-MIS-015 E05 Proyecto Integrador II §7.8.7, p.61; §7.8.9-7.8.10, pp.63-64 | Cancelación de misión en curso Como jugador, quiero cancelar una misión en curso, para liberar a mi héroe cuando decida abandonarla, sabiendo que se aplicará una penalización. Criterios de aceptación • Dada una misión En progreso, cuando el jugador confirma su cancelación, entonces la misión pasa al estado Abandonada. • Dada una misión cancelada, cuando finaliza el proceso, entonces el héroe asignado se libera y vuelve a estar disponible. • Dada una misión En progreso, cuando el jugador solicita cancelarla, entonces se le advierte que el abandono conlleva una penalización antes de confirmar la acción. | HU-MIS-009 · HU-MIS-010 · HU-MIS-011 · HU-SIM-007 | 3 Medio |
| 69 | HU-MIS-016 E05 Proyecto Integrador II §7.8.9, p.63 | Panel de misiones activas Como jugador, quiero consultar un panel de misiones activas con tiempo restante, progreso y héroe asignado, para supervisar las misiones que están en ejecución. Criterios de aceptación • Dado un jugador con misiones activas, cuando abre el panel, entonces se listan las misiones actualmente en ejecución. • Dada una misión activa, cuando se muestra, entonces presenta contador de tiempo restante, progreso estimado cuando sea calculable y el héroe asignado con su equipamiento. • Dada una misión activa, cuando se consulta, entonces ofrece las acciones de ver progreso y cancelar misión cuando correspondan. | HU-MIS-009 · HU-MIS-010 · HU-MIS-011 · HU-MIS-015 | 2 Medio-bajo |
| 70 | HU-MIS-017 E05 Proyecto Integrador II §7.8.9, p.63 | Misiones favoritas y compartidas Como jugador, quiero agregar misiones a favoritos y compartir su información, para conservar misiones de interés y comunicarme sobre ellas desde la interfaz del módulo. Criterios de aceptación • Dada la vista de detalle de una misión, cuando el jugador selecciona “Agregar a favoritos”, entonces la misión queda identificada como favorita para ese jugador. • Dada la vista de detalle de una misión, cuando el jugador selecciona “Compartir”, entonces la interfaz permite enviar la información por el chat o el mecanismo social disponible. | HU-MIS-001 | 1 Bajo |
| 71 | HU-MIS-020 E05 Proyecto Integrador II §7.8.9, p.63 | Compartir información de una misión Como jugador, quiero compartir la información de una misión mediante los mecanismos disponibles en el juego, para comunicar a otros jugadores una misión que considero relevante. Criterios de aceptación • Dada una misión disponible, cuando el jugador consulta su detalle, entonces el sistema presenta la opción “Compartir”. • Dada una misión consultada, cuando el jugador selecciona “Compartir”, entonces el sistema muestra los mecanismos de comunicación disponibles. • Dado un mecanismo de comunicación seleccionado, cuando el jugador confirma la acción, entonces el sistema envía la información aprobada de la misión mediante dicho mecanismo. • Dada una acción de compartir que todavía no ha sido confirmada, cuando el jugador decide cancelarla, entonces el sistema cierra el proceso sin enviar información. • Dado un error durante el proceso de compartir, cuando la información no puede enviarse, entonces el sistema informa al jugador que la acción no se completó y permite volver a intentarlo. • Dada una misión compartida correctamente, cuando finaliza el proceso, entonces el sistema informa al jugador que la información fue enviada. |  |  |
| 72 | HU-REC-001 E07 Proyecto Integrador II §7.8.8, p.62 | Reporte final y detalle de recompensas Como jugador, quiero recibir al terminar una misión un reporte de lo ocurrido y un detalle de las recompensas obtenidas, para entender mi desempeño y comprobar exactamente qué recibí. Criterios de aceptación • Dada una misión finalizada, cuando se genera su reporte, entonces incluye nombre de la misión, duración total, resultado, héroe utilizado y su nivel, encuentros completados, daño infligido y recibido, turnos de combate, habilidades más utilizadas y efectos críticos activados. • Dado el reporte, cuando se consulta, entonces incluye los enemigos enfrentados, los Máster derrotados, el estado del jefe final y los objetivos con su estado y bonificaciones. • Dadas las recompensas obtenidas, cuando se muestra el detalle del reporte, entonces se enumera cada recompensa recibida con su cantidad y las habilidades épicas de Máster se destacan sobre las demás. • Dada una recompensa no obtenida, cuando se muestra el detalle, entonces no aparece como recibida; y los datos del reporte coinciden con los eventos registrados y con las recompensas efectivamente acreditadas | HU-SIM-007 · HU-REC-002 | 5 Medio-alto |
| 73 | HU-REC-002 E07 Proyecto Integrador II §7.8.6, p.61; §7.8.10, p.64 | Entrega automática de recompensas Como jugador, quiero recibir automáticamente todo lo que gané al completar una misión, para no tener que reclamarlo ni arriesgarme a perderlo. Criterios de aceptación • Dada una misión completada, cuando se liquidan sus resultados, entonces los productos obtenidos se agregan automáticamente al inventario del jugador. • Dada una misión completada, cuando se liquidan sus resultados, entonces los créditos se suman al balance disponible y las épicas de Máster se registran en la colección del jugador. • Dada la finalización de una misión, cuando se asigna experiencia, entonces la cantidad corresponde a la dificultad de la misión | HU-MIS-007 · HU-INV-003 | 3 Medio |
| 74 | HU-REC-004 E07 Proyecto Integrador II §7.8.8, p.62 | Historial, progreso y logros en Mi Cuenta Como jugador, quiero consultar desde Mi Cuenta mi historial de misiones, estadísticas, progreso, colección de épicas y logros, para revisar en un solo lugar hasta dónde he avanzado. Criterios de aceptación • Dado un jugador con misiones completadas, cuando consulta su historial desde Mi Cuenta, entonces se muestran las misiones completadas con su fecha. • Dado el historial del jugador, cuando se consulta, entonces presenta estadísticas acumuladas por tipo de misión, mejores tiempos de finalización, colección de épicas obtenidas de enemigos Máster y progreso en las cadenas narrativas. • Dado un jugador que ha obtenido logros relacionados con misiones, cuando consulta su progreso desde Mi Cuenta, entonces puede visualizar esos logros junto con la información de avance de misiones. • Dado cualquier jugador, cuando consulta esta información, entonces solo puede ver su propio historial, progreso, colección y logros. | HU-REC-001 · HU-REC-007 | 3 Medio |
| 75 | HU-REC-005 E07 Proyecto Integrador II §7.8.11, p.65 | Dificultad progresiva y desbloqueo Como jugador, quiero desbloquear versiones de mayor dificultad al completar las anteriores, para seguir enfrentando retos mayores y acceder progresivamente a mejores recompensas. Criterios de aceptación • Dada una misión con dificultad escalonada, cuando el jugador consulta sus versiones, entonces dispone de Normal, Heroico, Legendario y Mítico. • Dado un jugador que accede por primera vez a una misión, cuando selecciona Normal, entonces esta dificultad está disponible sin requisito previo. • Dado un jugador que no ha completado al menos una vez la dificultad inmediatamente anterior, cuando intenta acceder a una superior, entonces esta permanece bloqueada. • Dado un nivel de dificultad ya desbloqueado, cuando el jugador falla posteriormente una misión en ese nivel, entonces el nivel continúa disponible. • Dada la dificultad Heroico, cuando se ejecuta, entonces los enemigos tienen 50 % más estadísticas que en Normal; y dada la dificultad Legendario, entonces tienen 100 % más estadísticas que en Normal. • Dada la dificultad Mítico completada, cuando se entregan sus recompensas, entonces incluye las recompensas únicas y exclusivas definidas para ese nivel. | HU-MIS-006 · HU-SIM-003 | 3 Medio |
| 76 | HU-REC-007 E07 Proyecto Integrador II §7.8.11, p.65 | Logros, títulos e insignias Como jugador, quiero que el juego reconozca mis hazañas con logros, títulos e insignias, para tener metas más allá de terminar las misiones. Criterios de aceptación • Dados los logros de completar todas las misiones de una categoría, derrotar a todos los Máster disponibles, completar misiones sin recibir daño, terminarlas en tiempo récord y coleccionar todas las épicas de Máster, cuando el jugador avanza, entonces el sistema sigue su progreso. • Dada la condición de un logro cumplida, cuando se detecta, entonces el logro queda registrado en el perfil del jugador y puede llevar asociado un título, una insignia o una recompensa cosmética. • Dado un logro ya obtenido, cuando la condición vuelve a cumplirse, entonces no se registra por segunda vez. | HU-REC-005 | 3 Medio |
| 77 | HU-MIS-018 E05 Proyecto Integrador II §7.8.9, p.64 | Notificaciones de misiones Como jugador, quiero recibir notificaciones relacionadas con mis misiones, para enterarme de finalizaciones, nuevas misiones, vencimientos, épicas de Máster y logros. Criterios de aceptación • Dado un evento de misión, cuando ocurre una finalización, una nueva misión disponible o una misión de tiempo limitado próxima a expirar, entonces se genera la notificación correspondiente. • Dado que el jugador obtiene una habilidad épica de Máster o alcanza un logro o hito de misiones, cuando se registra el evento, entonces se genera la notificación correspondiente. | HU-MIS-001 · HU-SIM-007 · HU-SIM-006 · HU-REC-007 | 2 Medio-bajo |
| 78 | HU-MIS-012 E05 Proyecto Integrador II §6.1.4, p.33; §7.8.4, pp.59-60 | Primera misión jugable diseñada por el equipo Como jugador, quiero disponer de una primera misión completa con narrativa, objetivos, enemigos, jefe final y un Máster con habilidad épica, para disfrutar contenido propio del juego con una estructura completa. Criterios de aceptación • Dada la primera misión diseñada por el equipo, cuando el jugador consulta su contenido, entonces incluye historia y narrativa, objetivos, enemigos regulares y jefe final. • Dada esa misión, cuando se consulta su enemigo Máster, entonces incorpora al menos uno con una habilidad épica que sigue el formato definido para las épicas de Máster, con efecto general y efecto potenciado para el tipo de héroe correspondiente. • Dada la configuración de esa misión, cuando se consulta, entonces la probabilidad de aparición del Máster corresponde a la dificultad declarada. | HU-MIS-006 · HU-MIS-007 · HU-SIM-006 | 3 Medio |
| 79 | HU-MIS-013 E05 Proyecto Integrador II §6.1.4, p.33; §7.8.4, pp.59-60 | Jugar una segunda misión completa Como jugador, quiero jugar una segunda misión completa con su propia narrativa, objetivos, encuentros, enemigo final y recompensas, para ampliar las opciones de juego y enfrentar una experiencia diferente. Criterios de aceptación • Dada la segunda misión completa disponible, cuando el jugador consulta su detalle, entonces el sistema muestra su narrativa, objetivos, dificultad, duración estimada, requisitos, encuentros y recompensas definidas. • Dadas la primera y la segunda misión, cuando el jugador consulta su información, entonces el sistema las identifica como misiones diferentes, cada una con su propia narrativa, objetivos y configuración de encuentros. • Dada la segunda misión y un héroe que cumple sus requisitos, cuando el jugador confirma el inicio, entonces el sistema permite ejecutar la misión desde el primer encuentro hasta el enfrentamiento final. • Dada la ejecución de la segunda misión, cuando se desarrollan sus enfrentamientos, entonces el sistema utiliza los enemigos regulares y el enemigo final definidos para ella. • Dada la configuración de encuentros de la segunda misión, cuando se valida su contenido, entonces incluye al menos un enemigo Máster con posibilidad de aparecer durante la ejecución. • Dada una ejecución en la que aparece el enemigo Máster de la segunda misión, cuando este utiliza su habilidad épica, entonces aplica el efecto general y el efecto potenciado correspondiente al tipo de héroe enfrentado, de acuerdo con la definición aprobada. • Dada la configuración de la segunda misión, cuando el sistema determina la aparición del enemigo Máster, entonces utiliza la probabilidad aprobada para la dificultad de la misión. • Dada la segunda misión, cuando se calculan sus recompensas, entonces los valores corresponden a la dificultad y duración configuradas según las reglas de balance aprobadas. • Dada una ejecución en la que el jugador cumple los objetivos requeridos, cuando la segunda misión concluye, entonces el sistema la registra como Completada y presenta el resultado correspondiente. • Dada una ejecución en la que el héroe es derrotado antes de completar los objetivos requeridos, cuando la segunda misión concluye, entonces el sistema la registra como Fallida y presenta el resultado correspondiente. | HU-MIS-006 · HU-MIS-007 · HU-SIM-006 | 3 Medio |
| 80 | HU-CAL-006 E09 Proyecto Integrador II §11.4; §12.10, pp.69-70,79 | Flujos completos automatizados Como cliente, quiero ver los dos flujos completos del producto automatizados, para saber que funcionan enteros y no solo por partes. Criterios de aceptación • Dado el flujo de matricular una misión, simularla y recibir el reporte y las recompensas, cuando se ejecuta la prueba, entonces pasa de forma automatizada, sin intervención manual. • Dado el flujo de equipar un héroe y resolver un combate, cuando se ejecuta la prueba, entonces pasa igualmente sin intervención manual. • Dadas estas pruebas, cuando se repiten, entonces no dependen de datos dejados por ejecuciones anteriores; y cuando fallan, entonces dejan evidencia suficiente para localizar el paso que falló. | HU-MIS-012 · HU-MIS-013 · HU-JUE-005 · HU-REC-002 | 3 Medio |
| 81 | HU-CAL-008 E09 Proyecto Integrador II §8, p.68 | Prueba de estabilidad prolongada Como cliente, quiero verificar que las funcionalidades del Grupo 2 permanezcan operativas durante una prueba con 100.000 usuarios conectados simultáneamente, para comprobar su funcionamiento bajo la carga prevista para la prueba beta. Criterios de aceptación • Dado un escenario con 100.000 usuarios conectados simultáneamente, cuando se utilizan las funcionalidades de juego y misiones correspondientes al Grupo, entonces estas permanecen operativas y procesan las solicitudes durante la prueba. • Dada la prueba de carga finalizada, cuando se generan los resultados, entonces el informe presenta la cantidad de solicitudes procesadas, las solicitudes exitosas y fallidas, los tiempos de respuesta y el consumo de recursos. • Dado el informe de resultados, cuando se realiza la revisión, entonces se puede determinar si las funcionalidades del Grupo permanecieron operativas durante la carga prevista para la prueba beta. | — | 5 Medio-alto |
| 82 | HU-CAL-009 E09 Proyecto Integrador II §8, p.68 | Pruebas de latencia Como cliente, quiero disponer de pruebas de latencia que permitan verificar el objetivo de respuestas inferiores a 500 milisegundos en la escala prevista por la compañía, para evaluar el rendimiento del sistema. Criterios de aceptación • Dado el escenario de rendimiento definido para el proyecto, cuando se ejecutan pruebas de latencia, entonces se miden los tiempos de respuesta de las funcionalidades del alcance. • Dado el objetivo de la compañía, cuando se revisan los resultados, entonces se verifica la meta de latencias inferiores a 500 milisegundos. • Dada la prueba finalizada, cuando se entrega la evidencia, entonces existe un informe de pruebas de latencia. | HU-CAL-008 | 5 Medio-alto |
| 83 | HU-CAL-010 E09 Proyecto Integrador II §8, p.68 | Resiliencia y escalado por CPU Como cliente, quiero verificar que el sistema sea resiliente y adapte su capacidad cuando el uso de CPU supere el 75 %, para cumplir los objetivos de disponibilidad y escalabilidad establecidos. Criterios de aceptación • Dado que el uso de CPU supera el 75 %, cuando se alcanza ese umbral, entonces el sistema adapta automáticamente su capacidad de procesamiento. • Dado el diseño y las pruebas de disponibilidad, cuando se evalúan, entonces contemplan una resiliencia objetivo del 99,95 %. • Dado el diseño de escalabilidad, cuando se revisa, entonces incluye balanceo de carga, escalabilidad y recuperación ante desastres conforme a la sección de infraestructura. | HU-CAL-008 | 5 Medio-alto |
| 84 | HU-CAL-007 E09 Proyecto Integrador II §10, pp.68-69; §12.9, p.79 | Verificación del producto en producción Como cliente, quiero ver el producto respondiendo en producción con evidencia y la cobertura medida, para dar por recibido el trabajo del equipo. Criterios de aceptación • Dadas las pruebas de humo ejecutadas sobre el despliegue en producción, cuando concluyen, entonces todos los servicios responden. • Dada esa ejecución, cuando termina, entonces su evidencia queda archivada para la revisión de sprint. • Dada la entrega completa, cuando se mide, entonces la cobertura de pruebas alcanza al menos el 80 % y su reporte final se publica como evidencia. | HU-CAL-006 · HU-CAL-008 · HU-CAL-009 · HU-CAL-010 | 2 Medio-bajo |