THE NEXUS BATTLES VI

Return of the Warriors

Sprint Backlog

Objetivo principal de este sprint:

El objetivo principal de este Sprint Backlog es construir el núcleo fundamental de seguridad, administración y la base comercial del sistema.

Al analizar las épicas y las historias seleccionadas, se evidencia que el objetivo del equipo para esta iteración es dejar operativas las siguientes piezas clave:

- Establecer la identidad y el acceso: Garantizar que los usuarios puedan registrarse y autenticarse de forma segura, a cargo por Cristian.

- Desplegar el motor de autorización (RBAC): Implementar la matriz de permisos, el control de roles y la seguridad en el servidor, a cargo por Andrés y Edwin.

- Habilitar la administración de cuentas: Permitir que los usuarios editen su perfil y que los administradores gestionen otras cuentas, a cargo de Sanabria.

- Asegurar la trazabilidad: Crear un registro de auditoría inmutable para monitorear todas las acciones administrativas, a cargo de Juan Diego.

- Lanzar el pilar económico: Construir la vitrina de productos y el comportamiento del carro de compras, a cargo de Julián.

| # | Código | Historia de usuario y criterios de aceptación | Pts. | A cargo de: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-AUT-001 Épica: E-EMP-17 — Seguridad y acceso Nombre: Registro de cuenta de jugador | Yo, como un visitante, Quiero crear una cuenta de jugador con un formulario que capture nombres, apellidos, correo, contraseña, apodo y avatar, validando en el momento que la contraseña y el apodo cumplan las políticas del sistema. Para poder acceder al sistema como usuario registrado con rol Jugador Criterios de aceptación - El formulario captura nombres, apellidos, correo, contraseña, confirmación de contraseña, apodo y avatar (RF-AUT-001). - La contraseña debe tener longitud superior a 8 caracteres (mínimo 9) y combinar mayúscula, minúscula, número y símbolo; el sistema informa en tiempo real qué condición falta (RF-AUT-002). - El apodo se normaliza y se contrasta contra una lista negra (incluyendo variantes de evasión); se rechaza con el motivo si coincide (RF-AUT-003). - Si el correo ya existe, se rechaza el registro. - Al completarse, la cuenta queda con rol Jugador, estado activo e inventario vacío; si el correo de bienvenida falla, la cuenta se crea igual y el reenvío queda encolado (RF-AUT-001). Front-end Formulario de registro con los 7 campos, checklist visual en tiempo real de la política de contraseña, y mensaje inline bajo el apodo cuando es rechazado por la lista negra. Tareas técnicas - Servicio de registro que valida unicidad de correo, política de contraseña y lista negra de apodos antes de persistir la cuenta - Exponer la validación de apodo como servicio reutilizable (la usará también el equipo de Torneo para nombres de equipo, según RF-AUT-003) - Integración con el módulo de correo para el mensaje de bienvenida/confirmación - Pruebas: correo duplicado, apodo rechazado, contraseña débil, registro exitoso | 8 | Cristian |
| 2 | HU-AUT-004 Épica: E-EMP-17 — Seguridad y acceso Nombre: iniciar sesión | Yo, como un usuario registrado, Quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, viendo con claridad si mi cuenta está bloqueada por intentos fallidos y recibiendo aviso si el acceso viene de un dispositivo nuevo. Para acceder a mi cuenta de forma segura. Criterios de aceptación - Con credenciales válidas de una cuenta activa, se crea una sesión con los permisos del rol vigente (RF-AUT-004). - Si la cuenta está suspendida, se muestra el tiempo restante; si está baneada, el acceso se rechaza de forma permanente. - Cada intento fallido se registra; al superar el umbral configurado la cuenta se bloquea temporalmente (RF-AUT-009). - Un acceso desde un dispositivo o ubicación no reconocidos genera una notificación al correo. Front-end Pantalla de login (correo + contraseña), mensajes de error específicos por caso (credenciales inválidas / suspendida con contador / baneada / bloqueada por intentos), y la alerta de "acceso no reconocido" en la bandeja de notificaciones. Tareas técnicas - Servicio de autenticación y creación de sesión con permisos del rol - Contador de intentos fallidos por cuenta con bloqueo temporal y registro en auditoría (IP incluida) - Huella de dispositivo/ubicación y comparación contra histórico para la alerta de acceso no reconocido - Pruebas de los 4 casos de rechazo y del caso exitoso | 8 | Cristian |
| 9 | HU-RBAC-001 Épica: E-EMP-19 — Roles y permisos Nombre: modelo y matriz de permisos por rol | Yo, como un usuario del sistema, de cualquier rol, Quiero que la interfaz solo me muestre habilitadas las acciones que mi rol tiene permitidas según la Tabla 24, y que cualquier intento de una acción no permitida se rechace con un mensaje claro. Para entender con claridad qué puedo y qué no puedo hacer en el sistema. Criterios de aceptación - Cada cuenta tiene exactamente un rol de: Jugador, Moderador, Administrador, Super Administrador; una cuenta sin rol reconocido se trata con el mínimo privilegio. - Las 10 acciones base de la Tabla 24 se autorizan/deniegan exactamente según la matriz (incluido el valor "Temporal" de Moderador en "Suspender usuarios"). Como extensión de integración se agregan ASIGNAR_ROL (HU-RBAC-003) y GESTIONAR_CUENTAS (HU-USR-003), para un total de 12 acciones y 48 combinaciones. - Toda combinación no contemplada en la matriz se deniega por defecto; una inconsistencia entre la matriz y los permisos efectivos genera una alerta. Front-end Selector de rol (con descripción de cada uno) en las pantallas de creación/edición de cuentas (HU-USR-002/003); ocultar o deshabilitar en toda pantalla administrativa las acciones no permitidas por el rol vigente, con mensaje de "acceso denegado" ante intentos directos. Tareas técnicas - Modelar el catálogo de 4 roles y la matriz base de 10 acciones como configuración versionada; versionar las extensiones ASIGNAR_ROL y GESTIONAR_CUENTAS en el contrato RBAC - Motor de autorización invocado antes de cada acción de la matriz - Pruebas de las 48 combinaciones rol×acción (10 acciones base y 2 extensiones) | 5 | Andrés |
| 11 | HU-RBAC-004 Épica: E-EMP-19 — Roles y permisos Nombre: verificación de autorización en el servidor | Yo, como un usuario cualquiera del sistema, Quiero que cada microservicio verifique mi autorización en el servidor antes de ejecutar cualquier operación, sin depender solo de lo que oculte la interfaz. Para que mis datos y mis acciones queden protegidos aunque alguien manipule la interfaz. Criterios de aceptación - Cada microservicio valida la credencial de sesión y el permiso antes de ejecutar la operación. - Si el servicio de autorización no está disponible, la operación se deniega (falla cerrado). - Un intento de acceso no autorizado queda registrado. Front-end Mensaje de error genérico ("no tienes permiso para esta acción") cuando el backend rechaza una operación no autorizada. Tareas técnicas - Diseñar el mecanismo reutilizable de verificación server-side entre microservicios - Aplicarlo a los microservicios del alcance ya construido (cuentas, roles, auditoría) - Pruebas de intento de bypass simulando manipulación de interfaz | 5 | Andrés |
| 6 | HU-USR-001 Épica: E-EMP-18 — Gestión de usuarios Nombre: edición del perfil propio | Yo, como un usuario autenticado (de cualquier rol), Quiero consultar y modificar mi información personal, mi avatar y mis preferencias. Para mantener mi perfil actualizado. Criterios de aceptación - Todo usuario autenticado puede ver y editar su perfil, avatar y preferencias. - Si modifica su apodo, se aplica la misma validación de lista negra del registro (HU-AUT-001). - El cambio se registra en auditoría. Front-end Pantalla "Mi perfil" con los campos editables, selector/carga de avatar, y sección de preferencias. Tareas técnicas - Servicio de consulta/edición de perfil propio con validación de apodo reutilizada - Pruebas de edición válida y de apodo rechazado | 3 | Sanabria |
| 7 | HU-USR-002 Épica: E-EMP-18 — Gestión de usuarios Nombre: creación de cuentas administrativas | Yo, como un Super Administrador, Quiero crear cuentas con rol Moderador o Administrador, asignando el rol y permisos específicos. Para delegar funciones de gestión del sistema de forma controlada. Criterios de aceptación - Solo Super Administrador puede crear una cuenta con rol Moderador o Administrador (Tabla 24: "Crear admin/moderador"). - Al crear la cuenta se obliga el enrolamiento del segundo factor (HU-AUT-007) y se registra en auditoría. - La cuenta puede quedar en estado inactivo hasta la primera autenticación. Front-end Formulario de creación de cuenta administrativa (datos, rol, permisos), restringido a Super Administrador, encadenado a la pantalla de enrolamiento de 2FA. Tareas técnicas - Servicio de creación restringido a Super Administrador, con validación de correo único - Integración con auditoría y con el enrolamiento obligatorio de 2FA - Pruebas: solicitante sin privilegio, correo duplicado, creación exitosa | 3 | Sanabria |
| 8 | HU-USR-003 Épica: E-EMP-18 — Gestión de usuarios Nombre: gestión de cuentas por administrador | Yo, como un Administrador o Super Administrador, Quiero modificar el perfil, el estado de cuenta, el inventario y las configuraciones de privacidad/seguridad de cualquier usuario, y poder restablecerle la contraseña. Para gestionar las cuentas conforme a mis permisos, sin necesitar la contraseña del usuario. Criterios de aceptación - El administrador modifica perfil, estado de cuenta, inventario y privacidad/seguridad de cualquier usuario; la modificación de ROLES queda reservada al Super Administrador (Tabla 24). - Toda modificación conserva los valores anterior y nuevo en auditoría y notifica al usuario afectado. - El restablecimiento de contraseña invalida la vigente, genera un mecanismo seguro para establecer una nueva, y el administrador nunca conoce la contraseña resultante (RF-USR-011). Front-end Panel de administración de usuarios: buscar/seleccionar un usuario, editar sus campos, botón "Restablecer contraseña", y confirmación antes de guardar cada cambio. Tareas técnicas - Servicio de modificación de cuenta con motor de autorización (bloquea cambio de rol salvo Super Admin) - Restablecimiento de contraseña con notificación al titular - Integración con auditoría (valores anterior/nuevo) - Pruebas: administrador intenta cambiar rol (rechazo), edición válida, restablecimiento | 5 | Sanabria |
| 10 | HU-RBAC-003 Épica: E-EMP-19 — Roles y permisos Nombre: asignación y modificación de roles | Yo, como un Super Administrador, Quiero ser el único que puede asignar o modificar el rol y los permisos de cualquier cuenta. Para mantener el control exclusivo de la estructura de autorización del sistema. Criterios de aceptación - Solo Super Administrador asigna/modifica rol y permisos de cualquier cuenta, con sesión verificada por doble factor. - Al aplicar el cambio, se invalidan las sesiones activas de la cuenta afectada y se registra el asiento de auditoría con valores anterior/nuevo. - Se impide el intento de auto-degradación del último Super Administrador del sistema. Front-end Dentro del panel de administración de usuarios (HU-USR-003): control para seleccionar un usuario y asignarle/cambiarle el rol, visible solo para Super Administrador. Tareas técnicas - Servicio de cambio de rol con invalidación de sesiones e integración con auditoría - Regla que impide dejar el sistema sin ningún Super Administrador - Pruebas: solicitante sin privilegio, auto-degradación del último Super Admin, cambio exitoso | 3 | Edwin |
| 12 | HU-RBAC-005 Épica: E-EMP-19 — Roles y permisos Nombre: separación de permisos entre ambientes | Yo, como un Administrador o Super Administrador, Quiero que mis credenciales de un ambiente (desarrollo/producción) nunca funcionen en el otro. Para evitar operar por error sobre datos de producción con una credencial de pruebas. Criterios de aceptación - Los permisos y credenciales de desarrollo y producción están completamente separados. - Un intento de usar una credencial de un ambiente en otro se rechaza y se audita. - La promoción de configuraciones entre ambientes ocurre solo mediante el flujo de CI/CD. Front-end Mensaje de rechazo explícito al intentar autenticarse en un ambiente con credenciales de otro. Tareas técnicas - Almacenes de credenciales y catálogos de usuario independientes por ambiente - Pruebas de aislamiento entre ambientes | 2 | Edwin |
| 33 | HU-AUD-001 Épica: E-EMP-25 — Auditoría Nombre: registro de auditorías de acciones administrativas | Yo, como un Super Administrador (como destinatario del registro), Quiero que cada acción administrativa quede registrada con fecha/hora exacta, administrador, tipo de acción, afectado, valores anterior/nuevo, motivo e IP. Para poder revisar después todo lo ocurrido en el sistema. Criterios de aceptación - Los 7 campos exigidos se registran para cada acción administrativa. - El registro es SÍNCRONO con la operación: si el asiento no puede escribirse, la acción administrativa no se consuma. - Se cubren también las acciones automáticas ejecutadas por el propio sistema. Front-end Sin pantalla propia — se consulta desde HU-AUD-002 (acceso restringido y exportación). Tareas técnicas - Modelo de datos con los 7 campos y escritura síncrona con la operación auditada - Integración con las acciones administrativas ya construidas (RBAC-003, USR-002, USR-003) - Pruebas de bloqueo de la operación cuando falla el registro de auditoría | 5 | Juan Diego |
| 34 | HU-AUD-002 Épica: E-EMP-25 — Auditoría Nombre: inmutabilidad y acceso restringido al registro de auditoria | Yo, como un Super Administrador, Quiero ser el único que puede consultar el registro de auditoría, con la garantía de que ningún asiento puede modificarse ni eliminarse. Para confiar en que el historial que reviso es íntegro y que su acceso está controlado. Criterios de aceptación - Solo Super Administrador consulta el registro, con sesión verificada por doble factor; el propio acceso queda auditado. - Se admite filtrar por usuario, tipo de acción o rango de fechas. - Ninguna operación de escritura distinta de la inserción se permite; se aplican mecanismos de verificación de integridad. - Un intento de modificación se rechaza y se registra como incidente de seguridad. Front-end Pantalla de consulta del registro de auditoría (tabla con las 7 columnas y filtros), sin ningún botón de editar/eliminar, accesible solo a Super Administrador. Tareas técnicas - Almacenamiento append-only con verificación de integridad - Pantalla de consulta con filtros (usuario/acción/fecha) restringida por rol - Pruebas de intentos de alteración y de acceso sin el rol requerido | 5 | Juan Diego |
| 13 | HU-CAR-001 Épica: E-EMP-20 — Carro de compras y comercio electrónico Nombre: vitrina de productos del comercio electrónico | Yo, como un visitante o jugador, Quiero explorar la vitrina de productos paginada (16 por página), con el precio en mi moneda regional, los productos en promoción marcados, los que ya tengo o deseo distinguidos visualmente, y poder buscar y filtrar. Para encontrar y decidir qué producto adquirir. Criterios de aceptación - La vitrina muestra 16 productos por página con banner, nombre, imagen, descripción, habilidades y precio (RF-CAR-001). - El precio se presenta en pesos, dólares o euros según la ubicación del cliente, con opción de selección manual (RF-CAR-002). - Los productos en promoción muestran el porcentaje de descuento y se retira automáticamente si la promoción vence (RF-CAR-003). - Los productos deseados y los ya adquiridos llevan una distinción visual permanente (RF-CAR-005). - Se puede buscar sobre cualquier atributo del producto, incluido el precio, y filtrar por precio/tipo/promoción (RF-CAR-006). Front-end Pantalla de vitrina con retícula responsiva paginada, marcador de descuento, distinción visual de deseados/propios, barra de búsqueda y filtros, y selector de moneda. Tareas técnicas - Servicio de catálogo paginado con filtros y búsqueda indexada — 3 pts. - Cálculo de precio por región con tasa de conversión - Reglas de marcador de promoción y distinción visual - Pruebas de paginación, filtros, promoción vencida y estado vacío | 8 | Julián |
| 14 | HU-CAR-004 Épica: E-EMP-20 — Carro de compras y comercio electrónico Nombre: carro de compras | Yo, como un jugador, Quiero añadir productos a mi carro o lista de deseos, gestionar sus cantidades, verlo en cualquier vista (desplegado o minimizado), y que se conserve aunque salga del módulo. Para armar mi compra a mi propio ritmo. Criterios de aceptación - Cada producto tiene botón de "añadir al carro" y "añadir a deseados", con realimentación visual inmediata (RF-CAR-004). - El cliente agrega, elimina y modifica cantidades; el sistema recalcula subtotales y total y valida existencias (RF-CAR-007). - El carro está accesible en toda vista del módulo, con vista desplegada (detalle) y minimizada (solo ícono + contador) (RF-CAR-008). - El carro persiste entre sesiones y puede guardarse para compras futuras (RF-CAR-009). Front-end Widget de carrito persistente (icono + contador) con vista desplegable de líneas, subtotales, total y botón de pago. Tareas técnicas - Servicio de carrito por cuenta con persistencia - Componente de UI en ambos modos (desplegado/minimizado) - Validación de existencias y de productos suspendidos durante la sesión de compra - Pruebas: carro vacío, producto agotado, persistencia entre sesiones | 5 | Julián |